Répartition des tâches

Equipe BD : Déo-Gracias, Jefferson, Isaac.

Equipe AA (Application d’automatisation) : Stephen et Kadir.

Equipe AE (Application d’exploitation): Enock, Yasmine, Bénicia.

NB : Toutes les équipes chargées des Applications ne doivent pas encore relier à la base de données. Juste faire les Applications rien d’autres. 
Apprenez à utiliser GitHub dernier délai Mardi 15h. On veut voir tout le monde sur GitHub ce jour là.

Chaque groupe de travail doit d’abord prendre en compte les demandes du cahier de charge et puis après seulement commencer à les lister puis voir comment les réaliser. Lire -> Noter -> Réaliser pardon.

### Liste des exigences du cahier de charges pour le Groupe 1 : La Base de Données (BD)

- Rédiger le Document de Spécification du Modèle Conceptuel (SCM) : Il doit contenir l'énoncé, l'analyse, le dictionnaire de données complet et la motivation des choix.

- Réaliser le Modèle Conceptuel des Données (MCD) : Modéliser graphiquement les entités et relations sous Merise ou EAE.

- Fournir le Modèle Logique des Données (MLD) normalisé : Le modèle relationnel doit obligatoirement respecter la 5ème forme normale (5FN).

- Intégrer les 4 groupes d'entités minimaux : * Les Intervenants (Organisations, Individus, Répertoire).

  - Les Produits (Matériels, Lots, Inventaires, Emballages).

  - L'Entrepôt (Cellules de stockage avec leurs dimensions/masses maximales, inventaire d'emplacements, colis entrants/sortants).

  - Les Artéfacts (Bons de réception, bons d'expédition, rapports d'exception).

- Créer le script SGE_cre.sql : Script propre de création des domaines, types, tables, clés primaires et clés étrangères sous PostgreSQL.

- Créer le script SGE_inv.sql (Les Invariants) : Écrire les fonctions, routines et déclencheurs (triggers) pour automatiser la vérification des règles logistiques et interdire les anomalies (ex: colis trop lourd pour une cellule).

- Développer l'Interface Machine-Machine (IMM) : Fournir les trois scripts d'interface :

  - SGE_imm.sql (Procédures d'insertions, retraits et modifications).

  - SGE_req.sql (Requêtes de sélection et de consultation pour les applications).

  - SGE_tra.sql (Procédures de traitement et mises à jour globales).

- Créer les scripts de Tests Unitaires : Fournir deux fichiers de tests distincts :

  - SGE_test-pos.sql (Scénarios de données valides qui doivent être acceptées).

  - SGE_test-neg.sql (Scénarios de données invalides qui doivent être bloquées par les contraintes/triggers de la BD).